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1. 입찰에 부치는 사항
ㅇ 건    명 : ‘25~’27년 배관직접검사(ILI)
ㅇ 검사대상   
· ‘25년 과업 검사대상
∙ 대산~천안 송유관로 (12인치, 95.1km, API 5L X46, 6.4t)
∙ 인천~김포 송유관로 (12인치, 24.6km, API 5L X46, 7.9t)
∙ 대전~천안 송유관로 (18인치, 65.4km, API 5L X52, 9.52t)
∙ 천안~판교 송유관로 (20인치, 73.4km, API 5L X56, 11.1t)
· ‘26년 과업 검사대상
∙ 인천~영종도 송유관로 (20인치, 23.0km, API 5L X65, 11.9t)
∙ 곡성~광주 송유관로 (10인치, 44.9km, API 5L X46, 9.3t)
· ‘27년 과업 검사대상
∙ 인천~고양 송유관로 (14인치, 31.4km, API 5L X46, 8.7t)
∙ 추풍령~대전 송유관로 (20인치, 85.4km, API 5L X56, 11.9t)
ㅇ 주요과업범위
   - ILI 검사(배관 Inspection 및 검사 Report 제출)
   - 시설개선공사(배관 Inspection 위한 사업장 가시설 설치 및 복구)
   - Data 분석 컨설팅(이전회차 ILI DATA 와 1:1 매칭결과 제출 등)
ㅇ 계약기간 : 계약일로부터 ‘27년 11월 30일
ㅇ 보증조건 : 입찰보증 10%(증권), 계약보증 10%(증권), 선급금 보증 100%(증권), 
하자보증 5%(증권/검수 후 1년)
ㅇ 대금조건 
1) ILI 검사 : 선급금 20%, Inspection 후 30%, Pre-report 검수 후 20%, Final-report 및 컨설팅 용역 보고서 검수 후 20%, 준공 후 10%
2) 시설개선공사 : 시설개선공사 준공검수 후 대금 지급
ㅇ 자세한 사항은 과업설명서 참조

2. 입찰방법 및 자격
가. 입찰방법 : 일반경쟁입찰(기술/가격 합산방식, 전자입찰)
    ㅇ 제공된 자료, 도면 등을 기준으로 면밀히 검토하여 입찰금액을 산정하여야 함
(입찰금액 산정오류 등의 책임은 응찰자에게 있음)
나. 입찰참가자격 : 당사 주주사 및 주주사 소속그룹의 계열사에 해당되지 않는 업체로
당사 현장설명회 참석업체

3. 입찰참가신청 및 입찰보증금
가. 본 입찰은 당사 통합구매시스템(d-Pro) 전자입찰로 진행되며 
기술평가/가격평가 합산 방식으로 진행
(신규 업체의 경우 당사 d-Pro 가입 및 임시등록 필요, 문의 : sksky@dopco.co.kr)
나. 입찰보증금은 투찰금액의 10%이상(증권, 부가세 포함)으로 입찰서류와 함께
 제출하여야 하며, 입찰보증금 귀속 및 입찰무효는 당사의 입찰유의서에 따름

4. 현장설명회
ㅇ 일   시 : 2025. 4. 7(월) 
- 대한송유관공사 본사 14:00 
• 현장설명회 결과에 따라 입찰일정은 변경될 수 있음


5. 입찰서류
ㅇ 시스템에 금액입력 및 견적서/세부내역서와 보증증권 파일첨부
- 시스템에 금액입력 시 부가세를 제외한 금액을 입력해야 함.
- 입찰시 아래의 해당사항을 기술제안서에 포함하여 제출해야 함 
. Inspection Company 및 Agent社의 국/내외 검사실적, 인증, 면허 및 자격사항
. Pig 운영절차 및 장애 발생 시 대응절차
. ILI 분석프로그램 세부 소개자료
. 검사 Tool Spec. (장비종류 및 기술사항, Size accuracy 등)
. 사후관리 제안서(결함 성장률 분석,  ILI Data 굴착/검증 Process, ILI 시행주기.
결함부 보수주기, 사후관리 기존 보유 이력 (Reference list 보유 시 제출)) 
 . 기술인력 보유현황(Tracking 및 Sampling 인원 배치 / 계획 포함 여부,
   Pigging Project 참여 경력증명서 또는 증빙가능서류, 하도급 업체 포함,
   4대 보험 가입 확인서)
(제안서의 경우 담당자 메일 sksky@dopco.co.kr 로 2025. 4. 15(화) 까지 송부
및 담당자에게 확인전화 必) 
- 입찰용 견적서(상세내역서 및 공급가액, 부가세 표기, ‘25~’27연도별 금액 표기) 
- 입찰보증금(전체 투찰금액의 10%, 부가세 포함/증권) 1부

6. 낙찰자 결정방법 
- 기술평가 70% 가격평가 30% 합산 방식으로 시행하며, 입찰가격이 예정가격 이하인
  자로서 합산점수 고득점자 순으로 낙찰자 선정
- 모든 응찰자가 당사 예정가격을 초과하여 유찰 시 재입찰 1회 진행, 
재입찰 이후에도 예정가격 초과 시 기술평가 순위별 수의시담 진행 
 

7. 입찰일정
ㅇ 전자입찰 마감일시 : 2025. 4. 21(월) 오후 14:00(시스템 입력마감)
- 당사 통합구매시스템(d-Pro)를 통한 전자입찰 진행
※ 상기 일정은 예정이며, 당사 사정에 따라 변경될 수 있음
- 낙찰자 개별 통보

8. 유의사항
ㅇ 입찰자는 당사의 입찰조건, 입찰유의서, 공급업체 제재관리절차 등 계약 관련 제규정
 및 지침, 계약조건, 현장설명회 및 기타 입찰에 필요한 사항에 대하여 입찰 전에 완전히 숙지하고 응하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.
ㅇ 구매규정 : 당사 통합구매시스템 공지사항 참조
- 시스템에 장애가 있을 경우 아래 담당자에게 확인하시기 바랍니다.
ㅇ 입찰무효 : 당사 용역입찰유의서 규정에 따름
ㅇ 계약이행보증금은 총 투찰금액의 10%(부가세 포함, 증권)로 계약 후 제출해야 합니다.
ㅇ 시설개선공사의 경우 해당금액에 대한 인지세 납부가 필요합니다.
ㅇ 기타 문의처
- 입찰/계약관련 구매팀 031-779-9213, sksky@dopco.co.kr
- 과업/기술관련 : 기술혁신팀 031-779-9282, minsungkim33@dopco.co.kr
ㅇ 당사는 통합구매시스템(d-Pro) 전자계약을 통해 전자계약서를 날인하고 있습니다. 
자세한 사항은 낙찰자에게 추후 안내드릴 예정입니다.
ㅇ 일반경쟁입찰에 따른 홈페이지 공고는 입찰 마감시간 까지 이며,
 이후 삭제될 수 있습니다. 
ㅇ 제공된 도면 및 자료는 본 건에 한해 사용가능하며, 외부공개 및 다른 목적으로
사용을 금하오니 사용 후 반드시 삭제하여 주시기 바랍니다.



(주)대한송유관공사
